附件3

××县（市、区）核桃初加工

机械一体化技术示范与推广项目

实施方案编制提纲

2019年12月-2020年12月

****县林业和草原局

2020年3月  日

目   录

一、项目由来及推广目的意义

### （一）项目由来

根据文件《云南省林业和草原局关于促进林草产业高质量发展的实施意见》和《云南省林业和草原局关于推进核桃初加工机械一体化工作的通知》。

县林业和草原局依据总体方案和县情填写

### 项目实施的目的意义

县林业和草原局依据县情填写

二、项目承担单位及项目组成人员情况

### （一）项目承担单位情况

填写县林业和草原局情况和技术能力

### （二）项目合作单位情况

承担单位与项目实施企业或合作社合作，项目实施企业或合作社合作情况

### （三）项目组人员及分工情况

项目组人员由县林草局核桃或坚果产业管理和企业技术人员组成，参加人员及分工见下表：

| 姓名 |  | 单位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职称 职务 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责人 |  | 县林草局 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |

### （四）项目承担及合作单位责任划分

#### 1、项目承担单位职责

州（市）级林业和草原局参与编制所属县域的项目实施方案，负责全面检查、监督项目实施、资金筹措、进度管理、质量监管等工作。县（市、区）级林业和草原局落实项目实施主体，完成项目实施方案编制，筹措项目配套资金，按财政资金管理要求做好补助资金和形成的资产管理，按确定的实施方案组织实施，建立项目实施档案，开展项目实施，做好验收总结。

项目承担单位县林草局职责：

#### 2、合作单位实施企业或合作社职责

按确定的实施方案筹措建设资金，开展基础设施建设，完成资金补助涉及的设备购买、安装、调试、使用、示范等工作，建立项目实施档案，配合项目验收。

项目实施单位职责：

三、项目实施的内容

（一）实施的内容

#### 说明项目实施单位需要更新改造的设备情况和现有设备情况，实施内容

1、形成产业链需要补充的设备

2、补充设备如何选型

3、设备选型清单

xx县（市、区）机械一体化 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 选型设备的技术参数指标

5、购置以上设备需要的资金量

### （二）建设目标

说明项目实施完成后达到的效果，能达到的生产能力建设目标。

四、实施单位基本情况

### （一）项目示范点地理位置

由项目承担单位填写。

### 项目实施企业的厂房、现有设备、交通、电力等配套情况

由项目承担单位填写。

### 项目区（县）核桃资源状况

由项目承担单位填写。

### 。核桃（坚果）产业发展（县）概况。

由项目承担单位填写。

五、推广成果来源、主要技术指标

省林科院科技成果“云南核桃全产业链关键技术创新与应用”、推广总站科技成果“泡核桃品种资源创新及提质增效技术研究与示范”（云科奖鉴字〔2015〕055号），及相关的技术标准《地理标志产品 大姚核桃》《昌宁核桃生产技术标准》《核桃技术标准体系》等。

澳洲坚果精加工不涉及推广成果，可不填。

#### 六、机械初加工环保技术措施

- 由项目承担单位填写。

七、实施进度和施工安排

实施期为2019年12月-2020年12月。其中设备采购、础设施建设和主体设备安装工作于2020年7月31日前完成，具体进度如下：

| 年度 | 月份 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 12 | 完成基础数据调查，确定实施地点。 |
| 2020 | 1－3 | 完成项目调查、确定实施内容、编制实施方案，签定项目合同。 |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 10 |  |
|  | 11-12 | 专家现场查验，结题总结。 |

- 经费筹措和使用预算

### （一）经费筹措

核桃项目省级补助资金为60万元，若省级补助资金不足，州市县、企业如何配套。澳洲坚果省级补助见通知。

### （二）项目资金使用计划

核桃项目资金省级补助60万元，主要用于健全企业核桃机械化加工生产线，形成全机械一体化核桃加工生产链，提高生产效率和核桃产品质量。可以用于全生产链设备建设，也可以重点补充所需设备，构建机械一体化生产线。

1、2020年5月30日前完成设备采购资金支付；

2、2020年7月30日前完成项目建设任务。

具体资金计划安排，由项目承担单位填写。

### （三）资金使用管理

项目承担单位按照项目实施进度，结合资金使用及进度要求，向项目合作单位下拔经费。项目合作单位根据项目合同及实施方案内容，使用下拔经费，严格专款、专账、专用进行核算，2020年7月开展资金使用情况总结，向项目承担单位和主持单位提供资金使用情况。

具体资金使用管理由项目承担单位填写。

九、预期达到的经济技术指标和产生经济、生态、社会效益

### （一）经济效益分析

- 项目承担单位填写。通过实施核桃初加工机械一体化项目，项目实施单位取得的经济效益。产能、品质、产值提升情况。辐射带动情况。

### （二）生态效益分析

项目建成后，节能减排，促进环保的生态效益。

### （三）社会效益分析

项目的实施促进技术进步，提高生产率，稳定核桃林农的经济收益。

- 组织保障和经费管理措施

- 项目承担单位填写。

十一、需要提供的附件

1、项目承担单位与企业或合作社签订的合作协议